2025年南通市公安局投资建设项目

工程造价委托协审服务项目

政府采购招标文件

采  购  人 :       南通市公安局

日      期 :         2025年8月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  采购合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  资格审查

第六章  评标办法

- 第七章  投标响应文件组成

第一章  招标公告

2025年南通市公安局投资建设项目工程造价委托协审服务项目的潜在供应商应在南通市公安局网获取采购文件，并于2025年 8月 25日14点（北京时间）前提交相应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：2025年南通市公安局投资建设项目工程造价委托协审服务项目

2.采购方式：政府采购招标

3.预算金额：人民币20万元/年

4.最高限价：本项目以费率方式报价，具体要求见第四章“项目需求”第10条。不按照要求报价的，按照无效响应处理。

5.采购需求：详见第四章“项目需求”

6.合同履行期限：详见第四章“项目需求”

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定，并提供《承诺函》。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购项目。供应商提供明确以上事项的《中小微企业声明函》，格式见文件。（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》）。

4. 同一法定代表人的不同分支机构或分公司，不得同时参加本次投标。

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1．时间： 2025 年8月 日至2025年8月 日。

2．地点：在南通市公安局官网（http://gaj.nantong.gov.cn/ntsgaj/zfcg/zfcg.html）公示公告--政府采购栏获知本项目采购信息。

3．方式：自行下载

4．售价：无

四、响应文件提交

1．截止时间：2025年8月25日14点（北京时间）。

2．开标地点：南通市公安局南门群众接待室（2）（南通市青年中路99号）

五、开启

1．时间：2025年8月25日14点（北京时间）。

2．地点：南通市公安局南门群众接待室（2）（南通市青年中路99号）

六、公告期限

自本公告发布之日起10日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金，不再作相关要求。

2、现场勘察：本项目不组织现场踏勘。

3、特别提醒：（1）到现场投标时，请考虑路途拥堵、停车困难等情况，适当提前到达。（2）有关本次招投标的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“南通市公安局网站”发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南通市公安局

地址：南通市崇川区青年中路99号

联系方式：龚先生 0513-85022530

2、项目联系方式：

联系人：沙先生

联系电话：0513-85022520

南通市公安局

2025年8月15日

第二章 投标须知

一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取公开招标的方式。

3、合格的投标供应商

3.1满足本招标文件“招标公告”中合格供应商资格要求的规定。

3.2 满足本招标文件实质性要求和条件的规定。

4、参加招标费用

4.1、供应商响应文件供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论招投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

5、招标文件的约束力

供应商一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的询问及修改

6.1任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前以书面形式向采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在南通市公安局网上发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的供应商。不足五日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2本项目不组织供应商进行现场考察或召开招标前答疑会。

7、招标文件的解释

7.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、供应商响应文件的编制及保证金收取

1、供应商响应文件编写及装订

1.1响应文件的组成及格式见第七章，响应供应商按招标文件要求编写响应文件并牢固装订成册。响应文件均须采用A4纸，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应供应商法定代表人或其被授权人签字并加盖公章。

1.2供应商应准备叁份完整的投标响应文件，其中正本 壹 份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。响应供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

1.3响应文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

1.4供应商响应文件密封及标记

响应文件应分三册密封。第一册为“资格审查材料”、第二册为“商务技术标”、第三册为“价格标”；三册应分别装订成册并单独密封。特别提示：与投标报价相关的任何资料不得出现在“资格审查材料”和“商务技术标”之中。

- A、资格审查材料（壹正贰副，一个密封包单独密封）

详见第五章资格审查。

- B、商务技术标（壹正贰副，一个密封包单独密封）

- 详见第六章评标办法。

- （1）“商务技术标”中所须提供的材料（具体详见第六章  评标办法中商务技术分评审标准，所有材料须加盖响应供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。商务技术标中要求所涉及相关资料原件等证明材料请带至招投标现场备查。

- （2）各响应供应商请根据商务技术标的要求按顺序编制目录和页码范围。

- C、价格标（壹正贰副，一个密封包单独密封）

- （1）报价函

- （2）小微企业、残疾人福利单位价格扣除等相关证明材料（如有）

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

2、投标报价

2.1标的物

2025年南通市公安局投资建设项目工程造价委托协审服务项目，详见项目需求。

2.2有关费用处理

报价应包括完成本次招标范围内全部工作内容所需所有费用。

2.3其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必须的费用也须列入报价。

2.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

2.5 供应商响应文件报价表上的价格应按招标文件规定填写。

3、项目工作内容和技术要求响应方案

3.1提供为完成本项目的总体实施方案。

3.2对招标文件中项目工作内容和技术要求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

3.3供应商认为需要的其他技术文件或说明。

4、投标保证金：本项目免收投标保证金

三、供应商响应文件的递交

1、响应供应商应在招标公告中载明的截止时间前到达指定地点递交响应文件。

2、迟交的响应文件

2.1采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

3、响应文件的修改和撤回

3.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其供应商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

3.2供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

3.3 供应商在提交报价之前，可以根据招投标情况退出投标。

4、供应商响应文件有效期

4.1 供应商响应文件有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。供应商响应文件有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

4.2 在特殊情况下，采购人于原供应商响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长供应商响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃供应商响应文件。同意延长供应商响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

四、开标与评审

1、开标

1.1采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织招标开始仪式，仪式由采购人主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、评标小组

2.1 招标开始仪式结束后，采购人将立即组织评标小组进行评审。

2.2 评标小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

3、评审过程的保密与公正

3.1评标小组、采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3评标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的响应文件按无效响应处理，评标小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到评标小组要求的供应商应派人按评标小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到评标小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加投标的资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.2 被认定为未实质性响应招标文件的响应文件的情形

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章、装订的；

（2）未完整提供供应商响应文件；

（3）供应商不具备招标文件规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）出现影响采购公正的违法违纪行为的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.3 未实质性响应招标文件的响应文件按无效响应处理，评标小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、开标程序及评审方法和标准

6.1开标程序

详见第六章

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。由评标小组采用综合评分法对提交投标报价的供应商的响应文件和投标报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的四个供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，评标小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本招标文件第六章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次招标采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

五、成交

1、确定成交单位

1.1采购人根据评标小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在南通市公安局网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被评标小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）甲方有权不予受理。

2.3未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

2.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

注明：本招标文件要求所有供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将在南通市公安局网公布中标结果。成交供应商应按成交公告规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起30日内，否则采购人可以取消其中标资格，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 招标文件、成交供应商的响应文件及招标采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金：无。

七、其他：未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  合同条款及格式

甲方：南通市公安局 （以下简称甲方）

乙方：                     （以下简称乙方）

甲方与乙方双方协商一致签订本协议书。现将双方的责任及有关事项约定如下：

一、组织审计事项

委托事项： 投资建设工程项目工程造价委托协审服务

审计范围： 2025年月日至2028年月日甲方委托的组织审计业务

二、审计事项实施及双方责任

1.组织审计范围：乙方对甲方委托的协审业务进行审计，并出具相应的咨询报告，并按甲方的要求编写相关的审计文书、移交相关审计资料。

2.组织审计内容：乙方应对工程造价的真实性、合法性进行审计，内容主要包括：

(2.1) 标底（预算）审计

（2.1.1）对工程量清单的编码、计量单位、项目特征、计量单位进行审核，是否符合项目编码统一、计算规则统一、项目名称统一、计量单位统一的“四统一”要求；

（2.1.2）对工程量清单项目特征及工程量进行审核，与设计图纸是否相符；

（2.1.3）工程量清单分部分项工程计价表子目套用是否合理；

（2.1.4）计价表中套用的定额量是否与图纸设计一致；

（2.1.5）甲供材料、甲控乙供材料是否与招标文件相符、单价是否合理；

（2.1.6）人工工资、材料价格是否按照当地工程造价管理机构发布的标准执行；

（2.1.7）措施项目、其他项目的计取是否与招标文件中的要求相符；

（2.1.8）管理费、利润是否按《江苏省建设工程费用定额》规定类别计取；

（2.1.9）与经过批准后的工程概算相比，不能超过概算。

（2.2）工程结算审计

（2.2.1）审查竣工图纸及相关资料的真实性，核查竣工资料与实物是否一致。依据工程图纸、工程签证资料和工程量计算规则等，审查工程量的真实性；

（2.2.2）审查设计变更手续是否完备，变更是否必要、真实，签证资料是否真实、准确；

（2.2.3）审查工程结算是否依据招标文件、投标承诺、施工合同及有关工程定额、取费标准等编制，工程结算是否准确；

（2.2.4）审查建设项目设备、材料是否按规定进行采购，采购价格是否真实、合理；

（2.2.5）审查甲供材料、水电费等结算是否真实、准确；

（2.2.6）审查工程设计、施工、监理、材料采购、建设管理等方面是否存在问题，并提出合理建议。

（2.2.7）法律、法规、规章要求的其它审计事项。

3.审计进度要求：

（3.1）委托项目确定后，乙方接到甲方通知后应于3个工作日内领取审计资料，如无故拖延3个工作日以上，乙方该年度的参审资格自动取消，甲方有权重新选择其他中介机构。

（3.2）乙方应在接受工程审计资料之日3个工作日内以书面形式将缺少的资料清单、审计人员、审计进度计划等报送甲方。若所需资料未能及时提供齐全，乙方应就现有资料先行推进审核工作，不可因资料不全而完全停止审核工作。

（3.3）标底（预算）审计

乙方在标底（预算）审计资料提供完整后5日内向主审报告进度，如需进行现场踏勘，应及时向主审汇报，并形成踏勘记录

（3.4）工程结算审计

乙方在资料提供完整后10日内向主审报告进度，并进行现场踏勘，并形成踏勘记录（对比竣工图、签证与现场，对未实施的项目、资料与现场不符的情况及清点、测量等需有详细记录并由施工方、建设方签字确认）。

踏勘现场后10日内进行结算核对。工程核对一律在甲方办公场所进行，核对结果及时向主审汇报，并将核对中遇到的问题及争议书面提交主审，由主审按照甲方的规定和程序予以解决。除争议事项以外，其余事项不得以工程存在争议为由推迟核对和出结果。

（3.5）乙方需每月25日向甲方报工程结算审计情况月报。如不报送，甲方有权停止与乙方的审计业务约定。

- （3.6）乙方应在接收完整的审计资料后，在下表规定的审计期间内（以接收资料日期和“审计核定单”开出日期为准）完成审计任务，并出具书面初审结果报告，遇有特殊情况不能按时完成，应向甲方书面告知原因。未经甲方同意，无故拖延审计时间，甲方有权扣减审计费用或取消委托审计项目。

- 项目进度要求一览表

| 审计项目送审金额 | 审 计 期 间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标底（预算）审计 | 结算审计 |
| 500万元以下 | 5日内 | 1个月内 |
| 500万元-2000万元（含500万元） | 10日内 | 2个月内 |
| 2000万元-5000万元（含2000万元） | 15日内 | 3个月内 |
| 5000万元以上（含5000万元） | 15日内，送审额每增加1亿元，延长5日，最多30日。 | 3个月内，送审额每增加1亿元，延长1个月，最多6个月。 |

4.审计质量要求：

（4.1）乙方应建立审计质量内部控制体系，真实、完整记录实施审计的过程，取得充分、适当的审计证据，并对承办的审计业务结果的真实性、全面性、客观性负责。如审计结果严重失实、质量低劣或徇私舞弊、弄虚作假，造成不良影响和后果的，须承担由此造成的一切经济损失和相应的法律责任。

（4.2）乙方应按甲方要求编写审核报告，在审计结束后10天内连同其他相关审计资料一并移交给甲方。审核报告中，乙方需对发现的认质认价程序未按照规定执行，有损失浪费现象，超合同价或概算，不招标、非法转包，规范性文件不执行，工程质量风险，同时同类工程价格差异大，不平衡报价，工期延迟等问题如实反映，并提出合理建议。

（4.3）乙方初审结果经甲方主审或另聘中介机构、专家复核后，若发现项目复审核减率（复审核减额/初审额之比）误差超过2％或累计出现应该发现而未发现的较大误差（复审核减额误差50万元以上）的，甲方按每超过1％扣减10％的审计总费用；三次以上或弄虚作假、徇私舞弊的，或因乙方原因累计三次未能在规定时限内完成审计任务，甲方有权终止与乙方的审计业务约定，并记入不良记录档案，三年内不得承接甲方的组织审计业务,情节严重者取消今后承接甲方组织审计业务的资格。造成不良影响和后果的，追究其相应责任。

（4.4）乙方负责对存在问题进行补正和修改，并提交修正后的审核报告、审核明细等书面资料两份（包括相应的电子文件），由甲方向被审计单位出具《工程审计核定单》。

5.参审人员要求：乙方应选派与审计项目专业相适应并具有一级或二级造价师执业资格的技术骨干担任项目的工程审计人员，参审人员必须为合同书中确定的人员，项目专业审计人员一旦确定，未经委托方认可，不得随意变更。审计过程中，乙方工作人员的安全问题由乙方负责，如发生相关安全问题与甲方无关。

6.审计纪律及廉政要求：

（6.1）承担组织审计任务的审计人员应在甲方的组织安排下，与建设项目相关单位进行工程结算核对，不得私下与被审计单位核对或接收补充审计资料，对重大或有争议事项、增加造价的事项及工作进度情况应与甲方项目主审及时沟通，并应如实反映审计中发现的违法违纪问题。

（6.2）乙方在执行委托审计业务过程中须严守审计工作纪律，廉洁从审，实事求是，并负有审计资料的保管及保密责任。乙方在签订审计协议时须签订廉政协议，在项目审计过程中，应严守职业道德和廉洁审计纪律，主动接受审计机关的指导和监督。

（6.3）遇有承担过甲方委托项目招标代理、标底编制、标底审核、施工监理或工程结算编制业务，或与项目的被审计单位存在利益关系等应当回避的情形时，乙方应主动提出回避。

（6.4）乙方不得将审计任务转托给其它机构或个人，也不得私自向被审计单位收取任何费用，否则甲方单方面有权立即终止已签订的协议，乙方承担由此造成的一切损失及后果，并在三年内不得承接甲方的审计业务。

7.甲方义务

（7.1）甲方负责编制审计实施方案，下达审计通知，提供审计所需的有关资料，协调与建设相关单位（设计、施工、建设、监理、供货等）的关系，组织参与现场踏勘和工程结算的核对工作，负责召集研究和处理重大审计事项，并做好会议记录，为审计项目顺利实施提供必要条件。

（7.2）甲方定期组织审计项目质量考评。

三、审计费用的结算及支付

1.标底（预算）审计费用按差额定率分档累进制收费，具体如下表：

| 咨询项目 | 收费基数 | 差额定率分档累进制收费（费率：‰） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤500万元 | ≤1000万元 | ≤5000万元 | ≤1亿 | ≤5亿 | ＞5亿 |
| 标底（预算） | 送审建安工程造价 | 1.08 | 0.96 | 0.84 | 0.68 | 0.56 | 0.44 |

单项工程服务收费不足1000元的按1000元计。

2.结算审计费用按工程结算审计净核减额（甲供材料、设备、暂列金额不计）的      ％（初审）、        ％(复审)进行结算（通洲湾的项目费率增加0.2%），500万元以下的项目（以单位工程施工合同送审额为准）审计费用不足1000元时，按1000元计算；500万元以上的项目审计费不足2000元时，按2000元计算。特殊项目另行商定。

3.借用乙方专家或专业技术人员完成临时性的审核、复核、办案等审计事项时，如不适宜以核减额计取审计报酬时，可按市场行情以审计工作日计取。按实际发生工作日计费（800元/工日）。

以上审计费用原则上由乙方每年集中向甲方申请一次，由甲方按程序审批后向乙方支付。

四、本协议书经双方签署后生效。

五、甲乙双方如在实施协审过程中发生争议，应及时协商解决，如未能达成一致，由南通市仲裁委员会仲裁。

六、协议书一式六份。甲方、乙方各三份。

附表：表1-参审人员表；

表2-审计情况月报表；

表3-现场踏勘记录表；

表4-政府投资建设项目组织审计质量考评表。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

委托人代表：（签字）            法定代表：（签字）

联系人：                       联系人：

签订日期：2022年  月  日     签订日期：2022年  月  日

第四章 项目需求

投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须明示，如不明示的视同完全响应。

1.造价咨询服务范围

主要对南通市公安局投资建设项目工程进行预算、标底和竣工结算协审业务，由南通市公安局与承担组织协审任务的中介机构签订组织协审协议书，明确协审事项、协审范围、双方责任、时间要求、付费及奖罚标准等。中介机构并出具相应的咨询报告，并按南通市公安局的要求编写相关的评审及审核文书、移交相关评审资料。

2. 预算、标底造价咨询内容

中介机构应对工程造价的真实性、正确性、完整性、合法性进行评审，内容主要包括：

（1）依据工程图纸、工程量计算规则等，审查工程量的真实性；

（2）审查工程预算、标底是否依据有关工程定额、取费标准等编制；

（3）审查建设项目设备、材料的采购价格是否真实、合理；

（4）审查暂定价及补充定额是否真实、准确；

（5）针对初步设计及评审工作过程中发现的问题，提出合理化建议；

（6）法律、法规、规章要求的其它造价咨询事项。

- 3. 竣工结算造价咨询内容

- 承担组织审计任务的中介机构应对工程竣工结算的真实性、正确性、完整性、合法性进行审计，内容主要包括：

- （1）审查竣工图纸及相关资料的真实性，核查竣工资料与实物是否一致；依据工程图纸、工程签证资料和工程量计算规则等，审查工程量的真实性；

- （2）审查设计变更手续是否完备，变更是否必要、真实，签证资料是否真实、准确；

- （3）审查工程结算是否依据招标文件、投标承诺、施工合同及有关工程定额、取费标准等编制，工程结算是否准确；

- （4）审查建设项目设备、材料是否按规定进行采购，采购价格是否真实、合理；

- （5）审查甲供材料、水电费等结算是否真实、准确；

- （6）法律、法规、规章要求审计的其它事项。

4.质量要求

（1）乙方应建立审计质量内部控制体系，真实、完整记录实施审计的过程，取得充分、适当的审计证据，并对承办的审计业务结果的真实性、全面性、客观性负责。如审计结果严重失实、质量低劣或徇私舞弊、弄虚作假，造成不良影响和后果的，须承担由此造成的一切经济损失和相应的法律责任。

（2）乙方应按甲方要求编写审核报告，在审计结束后10天内连同其他相关审计资料一并移交给甲方。审核报告中，乙方需对发现的认质认价程序未按照规定执行，有损失浪费现象，超合同价或概算，不招标、非法转包，规范性文件不执行，工程质量风险，同时同类工程价格差异大，不平衡报价，工期延迟等问题如实反映，并提出合理建议。

（3）乙方初审结果经甲方主审或另聘中介机构、专家复核后，若发现项目复审核减率（复审核减额/初审额之比）误差超过2％或累计出现应该发现而未发现的较大误差（复审核减额误差50万元以上）的，甲方按每超过1％扣减10％的审计总费用；三次以上或弄虚作假、徇私舞弊的，或因乙方原因累计三次未能在规定时限内完成审计任务，甲方有权终止与乙方的审计业务约定，并记入不良记录档案，三年内不得承接甲方的组织审计业务,情节严重者取消今后承接甲方组织审计业务的资格。造成不良影响和后果的，追究其相应责任。

（4）乙方负责对存在问题进行补正和修改，并提交修正后的审核报告、审核明细等书面资料两份（包括相应的电子文件），由甲方向被审计单位出具《工程审计核定单》。

5.审计进度要求：

（1）委托项目确定后，乙方接到甲方通知后应于3个工作日内领取审计资料，如无故拖延3个工作日以上，乙方该年度的参审资格自动取消，甲方有权重新选择其他中介机构。

（2）乙方应在接受工程审计资料之日3个工作日内以书面形式将缺少的资料清单、审计人员、审计进度计划等报送甲方。若所需资料未能及时提供齐全，乙方应就现有资料先行推进审核工作，不可因资料不全而完全停止审核工作。

（3）标底（预算）审计

乙方在标底（预算）审计资料提供完整后5日内向主审报告进度，如需进行现场踏勘，应及时向主审汇报，并形成踏勘记录

（4）工程结算审计

乙方在资料提供完整后10日内向主审报告进度，并进行现场踏勘，形成踏勘记录（对比竣工图、签证与现场，对未实施的项目、资料与现场不符的情况及清点、测量等需有详细记录并由施工方、建设方签字确认）。

踏勘现场后10日内进行结算核对。核对结果及时向主审汇报，并将核对中遇到的问题及争议书面提交主审，由主审按照甲方的规定和程序予以解决。除争议事项以外，其余事项不得以工程存在争议为由推迟核对和出结果。

- （5）乙方应在接收完整的审计资料后，在下表规定的审计期间内（以接收资料日期和“审计核定单”开出日期为准）完成审计任务，并出具书面初审结果报告，遇有特殊情况不能按时完成，应向甲方书面告知原因。未经甲方同意，无故拖延审计时间，甲方有权扣减审计费用或取消委托审计项目。

- 项目进度要求一览表

| 审计项目送审金额 | 审 计 期 间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标底（预算）审计 | 结算审计 |
| 500万元以下 | 5日内 | 1个月内 |
| 500万元-2000万元（含500万元） | 10日内 | 2个月内 |
| 2000万元-5000万元（含2000万元） | 15日内 | 3个月内 |
| 5000万元以上（含5000万元） | 15日内，送审额每增加1亿元，延长5日，最多30日。 | 3个月内，送审额每增加1亿元，延长1个月，最多6个月。 |

- 6.参审人员要求

- 中介机构参与组织审计业务必须按协议规定，配备足够的专业技术力量，参审人员必须为投标书中确定的人员，项目专业审计人员一旦确定，未经委托单位认可，不得随意变更。不得将承担的组织审计任务转包或分包给其它单位或个人，否则委托单位有权中止与其签订的组织审计协议，并做出相应的处罚。

- 7.审计纪律及廉政要求

（1）承担组织审计任务的审计人员应在甲方的组织安排下，与建设项目相关单位进行工程结算核对，不得私下与被审计单位核对或接收补充审计资料，对重大或有争议事项、增加造价的事项及工作进度情况应与甲方项目主审及时沟通，并应如实反映审计中发现的违法违纪问题。

（2）乙方在执行委托审计业务过程中须严守审计工作纪律，廉洁从审，实事求是，并负有审计资料的保管及保密责任。乙方在签订审计协议时须签订廉政协议，在项目审计过程中，应严守职业道德和廉洁审计纪律，主动接受审计机关的指导和监督。

（3）遇有承担过甲方委托项目招标代理、标底编制、标底审核、施工监理或工程结算编制业务，或与项目的被审计单位存在利益关系等应当回避的情形时，乙方应主动提出回避。

（4）乙方不得将审计任务转托给其它机构或个人，也不得私自向被审计单位收取任何费用，否则甲方单方面有权立即终止已签订的协议，乙方承担由此造成的一切损失及后果，并在三年内不得承接甲方的审计业务。

- 8.审计资料要求

中介机构不得遗失、损坏、篡改各类资料。同时也不得私自接受建设单位或施工单位补充提供的任何审计资料，亦不得将受托项目的审计资料交于他人。如发生此类情况，中介机构应承担相应责任。同时委托人有权中止与其签订的组织审计协议，并做出相应的处罚。

9.为确保中标单位具有足够的本地化作业服务能力，南通地区以外的中介机构必须在南通地区设有分支机构（提供营业执照），并在南通市区（含崇川区、开发区，不含海安市、如皋市、启东市、如东县、通州区、海门区、通州湾示范区、苏锡通园区）有固定办公场所（提供产权证明或租赁协议），面积不小于100平米，具备审计所需办公设备。在签订合同前提供租房协议且附房屋产权证明复印件（原件备查）或自有房产证明或如属国有资产房屋无房产证则由相关部门出具证明并需盖章，在规定时间内未能提供相关证明材料视为放弃中标。在合同履行期间，如被采购人检查发现服务办公场所不符合要求的，采购人有权终止合同。

10.投标报价

（1）项目预算、标底审核费率,固定费率，不参与报价:

按照《省物价局 省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服[2014]383号）标准下浮60%，差额定率分档累进制付费标准为：

①.投资额500万元（不含土地批租、动拆迁费）以下，按1.08‰；

②.投资额500万元至1000万元（不含土地批租、动拆迁费）之间，按0.96‰；

③.投资额1000万元至5000万元（不含土地批租、动拆迁费）之间，按0.84‰；

④.投资额5000万元至1亿元（不含土地批租、动拆迁费）的，按0.68‰；

⑤.投资额1亿元至5亿元（不含土地批租、动拆迁费）之间，按0.56‰；

⑥.投资额5亿元（不含土地批租、动拆迁费）以上，按0.44‰。

单项工程服务收费不足1000元的按1000元计。

（2）工程结算审计费率:

①.土建、安装、装饰等类工程初审费用按核减金额的3.50%～3.80%。

②.土建、安装、装饰等类工程复审费用按核减金额的4.80%～5.10%。

③. 保底费：500万元以下的项目（以一个单位工程施工合同送审金额计）审计费用按净核减额计费不足1000元的，按1000元计算；500万元以上的项目审计费用按净核减额计费不足2000元的，按2000元计算。

④.甲供材料及分包项目的直接扣减、暂列金额等不作为净核减额。

11.付款方式：以合同约定为准

12. 服务时间：三年。

第五章  资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件签字盖章 | 加盖供应商公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
|  |  | 资格审查文件格式 | 符合招标文件要求并附有所有相应表格 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 法定代表人身份证明书、授权委托书 | 法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及法定代表人、被委托授权人身份证复印件（须加盖公章） |
|  |  | 企业法人的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位的登记证书 | 企业法人的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位的登记证书复印件 |
|  |  | 供应商响应文件函 | 格式参见第七章 |
|  |  | 关于资格的承诺函 | 格式参见第七章 |
|  |  | 中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函 | 格式参见第七章 |
|  |  | 供应商认为其他必要的材料 |  |
| 上述条款号2.1.2资格评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的复印件并加盖响应供应商公章，未按以上要求提供资格审查材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。注：通过形式评审和资格审查的供应商响应文件供应商方可进入以下评审。 |  |  |  |

第六章  评标办法（综合评分法）

本项目采用：综合评分法。分资格审查标、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人评审投标人资格性、符合性，对合格的投标人由评标委员会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

说明：

1、投标人审计费率报价介于限值范围之内的（含等于）为有效报价，超出限值范围外的费率报价为废标。（审计费率限值：工程预算、标底审计为固定费率，工程结算初审为3.50%～3.80% 、复审为4.80%～5.10%）

2、审计费率评标基准价=经评审的有效投标人的最低投标报价费率。

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，排名前4名投标人依次作为中标候选人。

（一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

(二)商务技术分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 8分 | 企业取得一级注册造价工程师6人（含）以上的得4分，8人（含）以上的得6分，10人（含）以上的得8分。本项最高8分。提供人员执业资格证书、注册证书、劳动合同、社保机构出具并盖章的本投标企业为其缴纳的2025年4月以来任意一个月的养老保险缴费证明材料。 |
| 2 | 企业资信 | 7分 | 1.2022年1月1日以来企业获得过设区的市级以上造价管理机构部门或造价管理协会表彰表扬的，有一个得1分，最多得4分。（与造价业务无关的表彰不得分） 2. 投标人获得中国建设工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级3A级或省级工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级第一等级的，得3分；投标人获得中国建设工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级2A级或省级工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级第二等级的，得2分；投标人获得中国建设工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级A级或省级工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级第三等级的，得1分；其余均不得分。（以上省级信用评价等级由投标人按各自省级标准提供证明材料，证书必须在有效期内） 注：本项仅计取最高得分，不重复计取。信用评价等级均以各级工程造价管理协会公布的最新数据为准。如某一单位出现国家级与省级信用评价等级得分不同时，按得分高的计算。 |
| 3 | 拟派项目组人员配置 | 10分 | 拟派项目组人员不少于5（含）人 1.拟派项目负责人：具有注册一级造价工程师执业资格证书（土建或安装专业）且具有高级工程师职称的得3分； 2.拟派项目组成员（不包括项目负责人）：具有注册一级造价工程师执业资格证书（土建或安装专业）或信息系统类中级以上职称资格证书的，有1人得2分；具有注册二级造价工程师执业资格证书（土建或安装专业）的，有1人得1分。本项最高7分。 提供拟派人员一览表，所有拟派人员的执业资格证书、注册证书、职称证书、劳动合同、社保机构出具并盖章的本投标企业为拟派项目负责人及拟派项目组成员缴纳的2025年4月以来中任意一个月的养老保险缴费证明材料。拟派项目组成员必须具有注册一级或二级造价工程师执业资格或信息系统类中级以上职称资格。 |
| 4 | 拟派项目组人员业绩 | 10分 | 2022年—2024年期间（以报告日期2022年1月1日至2024年12月31日时间为准）拟派审计人员承担完成的工程投资审计项目业绩10分：承担完成工程投资审计项目，承建房建项目1000万以下的项目不得分，1000-5000万（含1000万）的项目得1分/个，5000万（含5000万）以上得2分/个；最多得10分（业绩须提供审计单位的委托合同、核定单、咨询报告复印件）。 |
| 5 | 根据政府投资建设项目的特点，编制科学、合理、操作性强的协审大纲，包括审计程序、审计方法、档案管理、廉洁管理、关键环节控制和质量保证措施 | 15分 | 1.质量管理：内容完整、针对性强、重点突出，得4～5（含）分；内容基本完整、针对性较强、重点较突出，得2～4（含）分；内容不完整、针对性一般、重点不突出，得0～2（含）分。缺项的不得分； 2.进度管理：内容完整、针对性强、重点突出，得4～5（含）分；内容基本完整、针对性较强、重点较突出，得2～4（含）分；内容不完整、针对性一般、重点不突出，得0～2（含）分。缺项的不得分； 3.档案管理：内容完整、针对性强、重点突出，得4～5（含）分；内容基本完整、针对性较强、重点较突出，得2～4（含）分；内容不完整、针对性一般、重点不突出，得0～2（含）分。缺项的不得分。 |

南通地区以外的中介机构必须在南通地区设有分支机构（提供营业执照），并在南通市区（含崇川区、开发区，不含海安市、如皋市、启东市、如东县、通州区、海门区、通州湾示范区、苏锡通园区）有固定办公场所（提供产权证明或租赁协议），面积不小于100平米，具备审计所需办公设备。如在合同签订前未能完成上述要求，视为自动弃权处理。

(三）价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

1.预算、标底审计按采购人提供的固定费率进行报价，不参与计分。

2.工程结算初审、复审投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

投标人中费率报价最低的为评标基准价，初审、复审投标费率必须为限值范围内的固定费率。

初审价格分（审计费率折算）35分，初审：投标报价得分=（审计费率评标基准价/投标报价费率）*35%*100

复审价格分（审计费率折算）15分，复审：投标报价得分=（审计费率评标基准价/投标报价费率）*15%*100

九、中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，排名前四的为中标候选人。如出现相同分，按投标报价低的推荐为中标候选人；如得分且投标报价相同的，由评委会现场抽签确定中标候选人。

第七章  投标响应文件组成

- 封面

投标响应文件

资格审查材料包/商务技术标包/价格标包

项目名称：

供应商名称：

日期：

- 第一部分资格审查材料内容

目录

| 序号 | 材料明细 | 是否符合（打√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及本人身份证复印件（详见附件1）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及法定代表人、被委托授权人身份证复印件（须加盖公章）（详见附件2） |  |
| 2 | 供应商有效企业法人的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位的登记证书 |  |
| 3 | 供应商响应文件函（详见附件3） |  |
| 4 | 关于资格的承诺函（详见附件4） |  |
| 5 | 中小微企业声明函（详见附件5） |  |
| 6 | 残疾人福利性单位声明函（如是，详见附件6） |  |
| 7 | 供应商认为其他必要的材料 |  |

法定代表人或其委托人签字：

供应商盖章：

注：以上表格由供应商填写。

注明：资格评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的复印件并加盖响应公章，未按以上要求提供资格审查材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。

- 附件1.法定代表人身份证明

（采购人）：

我公司法定代表人参加贵单位组织的（采购项目名称)项目招投标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件正反两面（并加盖公章）

- 附件2.法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

代理人电话手机号码：

授权单位名称（盖章）：_____________________________________

法定代表人（签字或盖章）：_____________________________________

地址：________________________________

日期：

注：法定代表人身份证复印件正反两面（并加盖公章）

提供被委托授权人的身份证复印件正反两面（并加盖公章）

- 附件3.供应商响应文件函

- 致：（采购人名称）

- 根据贵方的招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招投标采购的有关事宜。据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

- （1）按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务

- （2）我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- （3）我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

- （4）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- （5）一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- （6）遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- （7）与本采购有关的正式通讯地址为：

- 地址：邮编：

- 电话：传真：

- 供应商开户行：账户：

- 法定代表人或授权代表姓名（签字）：联系电话：

- 供应商名称（公章）：

- 日期：________年____月____日

附件4.关于资格的承诺函

致：

我公司（单位）参加项目                        采购活动，在此郑重承诺，我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本公司不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的情形；

7.符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司（单位）对上述承诺的真实性负责，如需对上述承诺事项进行查证，我公司（单位）将积极配合，如有需要，提供有关材料，如我公司（单位）未按要求提供相关证据、依据和其他有关材料，视同我公司（单位）放弃说明权利，依法承担不利后果。

供应商全称（加盖公章）：

日 期：

附件5.中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（项目名称）：            的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日期：

备注1：本项目所属行业在此约定为：服务业。

备注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件6.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）             的采购活动，活动提供本单位制造的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，视其为非残疾人福利性单位。2、入围供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随入围结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日 期：

附件7.资格证明材料所含内容的所有复印件（原件带至现场备查）

- 附件8..响应供应商认为其他必要的材料

第二部分  商务技术标主要内容（单独密封）

目录

商务技术标（应包括但不限于以下内容。不得出现报价，否则为废标）：

1.“商务技术分”中所须提供的材料（具体详见第六章评标方法中的相关要求，所有材料须加盖响应供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。商务技术标中要求所涉及相关资料等证明材料原件请带至招投标现场备查。

2.各响应供应商请根据技术商务标的要求按顺序编制目录和页码范围。

- 第三部分  价格标文件（单独密封）

目录

1．封面

2．报价函

3.小微企业、残疾人福利单位价格扣除等相关证明材料（如有）

2.报价函

南通市公安局：

- 根据你方项目（名称）       招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经充分了解和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、设计任务书、招标人要求及其他有关文件后，我方愿以下列费率：

（1）.标底（预算）审计费用按差额定率分档累进制收费，具体如下表：

| 咨询项目 | 收费基数 | 差额定率分档累进制收费（费率：‰） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤500万元 | ≤1000万元 | ≤5000万元 | ≤1亿 | ≤5亿 | ＞5亿 |
| 标底（预算） | 送审建安工程造价 | 1.08 | 0.96 | 0.84 | 0.68 | 0.56 | 0.44 |

（2）.结算审计费用按工程结算审计净核减额的      ％（初审）、       ％(复审)

承包本项目相关服务，包括后续服务工作。

- 我方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

- 我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）在此我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

日期：      年    月    日