南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程

竞争性谈判文件

采 购  单 位：南通市公安局

二〇二五年四月

目 录

第一部分  采购邀请

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同条款

第六部分  响应文件组成

第一部分  采 购 邀 请

项目概况

南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程的潜在供应商应在“南通市公安局→法定主动公开内容→政府采购”栏获取采购文件，并于2025年4月17日09时30分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程

3、项目类型：工程

4、最高限价：人民币240000元，首次报价不得高于最高限价，否则做无效响应处理。

5、采购需求：详见第三章项目需求。

6、施工工期：第一批苗木（约188株）迁移需在2025年4月28日前完成，第二批苗木（约30株）迁移时间最终时间以采购单位通知为准。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：

（1）企业资质条件：具有独立法人资格并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2供应商拟派项目负责人必须具备园林专业中级及以上职称。

注： 园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

3.3拟派项目负责人须为供应商正式人员（须提供2024年10月以来任意1个月的保险缴纳证明）。

4.供应商承担过类似工程；自2022年1月1日（时间以工程竣工验收证明为准）以来，供应商承担过苗木迁移或苗木移植工程业绩。

备注：①业绩证明须同时提供中标（或成交）通知书(直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、施工合同、竣工验收证明，三项证明材料缺一不可，否则不予认可。

②竣工验收证明是指由建设单位组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录等验收文件，竣工验收证明须同时由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可，否则不予认可。

③时间以“竣工验收证明”上注明的竣工验收日期为准。

④如上述业绩证明材料未能体现相应要求，须提供经建设单位加盖公章的书面证明材料，否则不予认可。

三、获取采购文件

时  间：自公告发布之日起至 2025年4月17日

地  点：有意愿参与本项目竞争性谈判响应的供应商，请于本公告发布日起至谈判响应文件递交截止时间前，到“南通市公安局→法定主动公开内容→政府采购”栏下载本项目的竞争性谈判文件。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

截止时间：2025年4月17日09时30分（北京时间）

地    点：南通市青年中路99号南通市公安局群众接待室，如有变动另行通知。

- 五、响应文件开启

时    间：2025年4月17日 09时30分（北京时间）

地    点：南通市青年中路99号南通市公安局群众接待室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、谈判保证金：免收

2、项目谈判活动模式：本项目采用现场开标模式。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位信息

名    称：南通市公安局

地    址：南通市青年中路99号

联系方式：周先生    13390961996

第二部分 谈判须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于采购邀请中所述项目。

- 2.合格的谈判供应商

2.1满足采购邀请中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.谈判费用

4.1参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购单位解释。

- （二）谈判文件

- 1.谈判文件构成

1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同条款

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位联系解决。

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次谈判响应文件截止时间三个工作日前送至采购单位。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件提交截止时间前，采购单位可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在“南通市公安局→法定主动公开内容→政府采购”栏公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.谈判响应有效期

3.1谈判响应有效期为采购单位规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购单位于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购单位的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1、响应文件的提交

1.1 供应商按谈判文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

1.2响应文件均为壹式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

1.3响应文件由①资格审查文件、②报价响应文件，共2部分组成，供应商须在每份响应文件上明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称（资格审查文件或报价响应文件）、供应商的全称、日期、“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

1.4供应商须将三个部分的响应文件单独密封。密封后，应在每一密封袋上明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称（资格审查文件或商务技术响应文件或报价响应文件）、供应商的全称、日期，封袋上加盖供应商公章。

1.5 供应商可将响应文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

1.6 响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按谈判文件要求由供应商法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。如非企业法人参加谈判，则以下所称的“法定代表人”为“企业负责人”，下同。

【特别提醒】响应文件中的资格审查文件的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

2、响应文件截止日期

2.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于采购邀请中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的响应文件逾时递交由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购单位可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3、响应文件的拒收

3.1 采购单位拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后递交的任何响应文件。

- 4、响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购单位将在采购邀请中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。

1.2谈判活动由采购单位组织，现场进行谈判，并公布各供应商的最后报价。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购单位将立即组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由3人以上单数组成。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购单位、谈判小组均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购单位将设专门人员与供应商联系。

3.6采购单位和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由谈判小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购单位将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购单位将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购单位及谈判小组联系。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的。

6.1.2竞争性谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的。

6.1.3竞争性谈判响应文件中资格审查文件及技术响应文件内出现竞争性谈判的报价内容价格；

6.1.4竞争性谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.1.5项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

6.1.6同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.7不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.9未通过符合性检查的。

6.1.10不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.11 响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

6.1.12谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.13谈判响应文件中已标价工程量清单与谈判文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2 采购单位根据谈判小组推荐的成交候选应商确定成交供应商。

1.3 采购单位将在“南通市公安局→法定主动公开内容→政府采购”栏发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购单位行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购单位负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见谈判文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购单位有权参照政府采购的有关规定，报请相关部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄谈判文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

本项目需求是合同文件的重要组成部分。

一、项目概况

因南通市公安局监管支队（含看守所、戒毒所、拘留所、第二拘留所）整体搬迁，现决定对原地块内的约218株苗木进行迁移，迁移至南通市公安局“两中心一基地”指定地点，现对该事项邀请潜在投标人参加投标。

1、迁出地点：南通市公安局原监管支队；迁移地点：南通市公安局“两中心一基地”

2、施工工期：第一批苗木迁移（约188株）需在2025年4月28日前完成，第二批苗木（约30株）迁移时间以采购单位通知为准。

3、质量要求:合格，移植苗木的成活率要求 100%。绿化养护达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、南通市市政和园林局2020年3月20日发布的《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》二级养护标准1年。如合同履行过程中有新标准或新规范发布，则按最新发布的执行。

4、数量及服务范围：详见工程量清单及谈判文件所示内容。

5、现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。采购单位提供的现状场地，成交供应商必须无条件接受。各供应商根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各供应商自行考虑，并列入响应报价，工程结算时不作调整。

(2)施工用水、电：现场内施工用水、电（含水源、电源、管线接入）由成交供应商自行解决，费用自理。

(3)场内外道路：以施工场地的现状为准，供应商须自行踏勘现场。施工便道由供应商自行考虑，并列入响应报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：供应商应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地及青苗补偿（如涉及）等问题引起的成本费用增加，均由供应商自行承担，结算时不予调整。勘察联系人：周警官 13390961996

二、响应报价的编制要求

1、本项目不接受有选择的报价；

2、谈判响应报价方式：

本工程项目采用固定总价报价方式。本工程的材料价格、人工工资价格均不可调整，供应商报价时应充分考虑施工期间的市场风险及政策性调整风险，竣工结算时不得调整。供应商在踏勘现场后，充分考虑现场动态现状及土质等实际情况，响应报价中应包括起苗、运输、种（移）植、改善土质或换土（含种植土、泥炭土等）、养护、修剪、施（追）肥、整枝、造型、治（杀）虫、除草、切边、保洁、抗旱、排涝、防冻、松土及土方微地形改造等所涉及的所有费用。成交供应商须严格按规范要求进行土壤改良，并避免选用建筑废土、沿海土壤等PH值较高的客土进行回填，费用包含在响应报价中，采购单位不再另行支付费用。在成交后，成交供应商不得因各种困难（包括人为破坏、种植季节、土质问题、气候、病虫害等因素）向采购单位提出额外增加费用的要求，同时必须确保苗木成活率，且施工期间的苗木价格无论怎么涨跌，结算时不得因任何原因提出额外增加费用的要求。本工程绿化养护等级为二级养护标准1年，养护期自竣工验收合格日起计算，养护期内要做好施工区域内清除杂草、浇水施肥、防治虫害、修剪整枝、造型、松土、保洁、防冻、抗旱、排涝等日常管护工作，移植苗木的成活率要求100%。养护期满时，发现有苗木死亡的情形，则综合单价在结算时以养护期满当月近期的苗木信息价为依据进行扣减，若苗木信息价中无此苗木，则按市场价确定。

3、成交供应商的报价包含了采购单位现有场地条件下，整个工程施工完成，并验收合格且交付前的所有费用，成交后须按相关规范及采购单位要求进行施工。

- 4、各供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按谈判文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

5、赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护费、检验试验费等措施费由各供应商自行考虑，列入谈判响应报价，一次性包定，结算时一律不作调整。

6、本工程垂直运输及安装脚手架由供应商自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。

7、谈判响应报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，成交供应商必须负责更换或修复，直至得到采购单位的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购单位不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

8、本工程垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费用（含渣土证费用)。施工过程中发生或产生的建筑垃圾等的清理、清运必须运出施工范围，否则采购单位有权安排其它单位或个人清理、清运，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。清理标准应得到采购单位认可，否则，如发生相关费用则由采购单位在工程结算价款中扣除。

9、成交供应商须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各供应商在报价时自行考虑到谈判响应报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到采购单位的认可，否则，如发生相关费用则由采购单位在工程结算价款中扣除。

10、成交供应商在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于管道开挖安放、开挖砌筑抹灰等）等施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或谈判文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

11、供应商在施工过程中应注意与相邻近的建筑物（构筑物）的关系，采取合理的措施，避免产生不利影响，相关措施费用自行考虑并列入措施清单，一次性包定，若因成交供应商原因造成建筑物（构筑物）出现位移、裂缝等情况，由成交供应商负责赔偿，相关费用自行估算并列入报价，一次性包定。

12、本合同包括苗木种植时的场地平整、泥土中平整清理出的垃圾清运的所有费用。

13、本工程施工时可能会受到季节、气候的影响，对于可能发生的回填土处理、种植时所用基肥与养护用肥料、绿化反季节施工费由供应商在投标报价时自行考虑并计入报价，招标人不再另行支付该类费用。

14、植株应小心包裹、运送、拿放，以确保不受损伤，不得用有可能导致树皮破损、断枝或损坏树形的方式弄弯、捆、缚苗木。在栽种前除坏死部分外不要修剪。若植株不处于休眠状态,要在运送前根据供应商建议在叶面上喷洒防脱水剂。在装卸苗木时须小心，以防枝干、根系受损伤, 受损的苗木应被淘汰。任何对根系、茎干、枝叶不宜的保护措施都可以导致植株被淘汰。避免持枝干抬举或移动苗木。运输时应用防雨布或其他适宜的覆盖物保护苗木不因风吹日晒而干萎。在做好种植准备后,应及时运送和栽植。所有苗木在运输和储存期间均应保护湿润，不可将苗木置于工地两天以上而不栽种，不能立即栽植的苗木应置于种植器中培养。

15、成交供应商不得拒绝完成采购人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容，并不得因此提出任何费用或工期索赔。

16、供应商须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆地拆除以及完工后的塔吊基础拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用（含渣土证费用）由各供应商在报价时自行考虑到响应报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到采购单位的认可，否则，如发生相关费用则由采购单位在工程结算价款中扣除。

17、本工程垂直运输及其他措施项目由供应商自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。

18、供应商报价时自行考虑人工工资的动态管理，结算时一律不作调整。

三、付款方式

1、本工程的所有工作完成，经业主方组织竣工验收合格并书面确认后，支付合同价的70%；

2、养护缺陷期满后，中标单位应及时报送符合业主要求的结算资料，待完成市公安局审计处审计后，按审计审定价付清尾款。

四、履约保证金

本项目履约保证金为合同价的10%，其中质量5%、工期3%、安全2%（竣工验收通过且缺陷期满后返还）。中标候选人在中标后7个工作日内提交履约保证金，履约保证金可以以转账、支票、汇票、本票、银行保函等形式提供。履约保证金用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。如果中标单位不能够按照规定去做，招标人有权取消本次招标决定。

履约保证金的退还：合同履行结束，竣工验收合格且缺陷期满，中标单位提出申请，办理保证金退还手续（无息）。中标单位在履约过程中质量、工期、安全任何方面出现不符合合同约定的情况的，招标人有权扣除相应的履约保证金。

第四部分 评审方法和评审标准

一、谈判方式

项目谈判活动模式：本项目采用现场开标模式。

二、谈判程序及评审方法和标准

采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。在采购单位通知最终报价后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）成交供应商的确定

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购单位根据谈判小组推荐的成交候选应商确定成交供应商。

（三）采购人代表宣布评审结果。

（四）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“南通市公安局→法定主动公开内容→政府采购”栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（五）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购单位向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购单位不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分  合同条款

南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程施工合同

发包方：

承包方：

按照有关法律法规及工程建设要求，结合本工程实际情况，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方及承包方就南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程合同，经协商一致，订立本施工合同。

- 工程概况

1、工程名称：南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程。

2、工程地点：南通市公安局原监管支队地块。

3、承包内容：本工程施工场地范围内经发包方确认的苗木移植相关工作，内容具体详见谈判文件、工程量清单等。

4、质量要求：合格，新栽及移植苗木的成活率要求 100%。绿化养护达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、南通市市政和园林局2020年3月20日发布的《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》二级养护标准1年。如合同履行过程中有新标准或新规范发布，则按最新发布的执行。

5、计划竣工日期：第一批苗木迁移需在2025年4月30日前完成，第二批苗木迁移时间最终时间以发包方通知为准。

二、合同价款及支付方式

1、合同价款方式：固定总价合同。

2、合同价款：

人民币大写：                      （￥：           ）

- 支付方式：

本工程的所有工作完成，经业主方组织竣工验收合格并书面确认后，支付合同价的70%；养护缺陷期满后，中标单位应及时报送符合业主要求的结算资料，待完成市公安局审计处审计后，按审计审定价付清尾款。

本工程要求移植的苗木成活率为100%。养护期满时，发现有苗木死亡的情形，则综合单价在结算时以养护期满当月近期的苗木信息价为依据进行扣减，若苗木信息价中无此苗木，则按市场价确定。

三、技术要求：

（一）施工准备

苗木移植前，对要移植苗木起挖和种植区域进行现场勘查，了解现场周围的施工条件——如水源、道路交通情况、树木存放场地等。了解现场种植场地的土壤情况，如地表面有杂草、砖石碎块清理干净，场地平整，排水通畅。

（二）起树

种植前1-2天，根据土壤干湿情况，进行适当浇水，以防挖掘后土壤过干而使土球松散；此外，为方便起挖、防止枝条折损，应对树木进行精修剪并扎蓬。树木挖掘时，普通树木土球为树木胸径的7～8倍，部分树木可根据现场施工条件而定，名贵树种应做重点保护加大土球，深根系树种泥球可适当缩小，但主根万不可断，因为根系向上运输养分需要主根的作用。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子或铲切断，千万不可用铁锹或锄头硬性切断，否则会造成须根振断，使打好的泥球无效果。进行泥球包处理。

（三）修剪

对树木修剪时应尽可能保留原有树型为原则。树木修剪应将劈裂根，病毒根，过长根剪除，并根据根系大小，好坏对树冠进行修剪，保持地上地下部生长平衡。修剪时剪口必须平滑，不得劈裂，注意花芽、叶芽的方位。有主梢的乔木保留主梢，只能疏枝，不得短截。只剪除病枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的软生枝等。根部修剪在种植前进行，截口应涂防腐剂。修剪后的枝叶应及时清理，装车运出现场。

（四）装运、卸树

树木装、运、卸树木的各环节要求轻拿、轻放、保证根系和土球完好，吊装要求轻吊轻落，严禁摔伤。树木按顺序码放整齐，根部朝前，装车时对树干接触车厢的地方做柔软铺垫，避免损伤树皮，树木捆牢，树冠用绳拢好。土球放稳固定好，不在车内滚动。运输道路较狭窄的时候应小心行驶，车辆行驶污染的道路应及时清理干净。

卸车时顺序进行，按品种规格码放整齐，及时种植，缩短根部暴露时间。使用机械卸树木时，吊带栓牢固，平稳落地。

树木起挖、吊装、运输期间，承包方必须服从发包方管理，做好安全防范工作，如发生安全事故，责任由承包方承担。

（五）树木种植

挖掘种植穴、槽的位置应根据树木的冠径大小保持适当距离。种植穴、槽的大小，根据树木根系、树木直径视情况而定，但种植不易过深。根据实际情况对种植穴周边清杂、回填种植土，踏实穴底松土，土球放稳，树干直立，拆除并取出不易腐烂包装物，向种植穴内填土至合适的高度并踏实。种植的树木应保持直立，不得倾斜，加支撑立柱。树木种植根系必须舒展，填土分层踏实。树木支撑固定，种植乔木设支撑物固定，支撑物应牢固，绳索柔软不得磨损树干。

（六）树木的养护管理

已经种植的树木，必须加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后种植成功。刚栽上的树木要及时牢固的支撑起来，确保树木不会歪斜。在养护期间，要注意平时的浇水，发现土壤水分不足，就要及时浇灌。在大雨大风季节，应做好防止吹倒的预防工作，加固支撑，加土，打桩等工作。天气寒冷时，易受冻害的树木冬季应采取根防培土，主干包扎等防护措施。对于树穴周围的杂草需及时拔除。

（七）工程施工过程中注意事项

1、施工结束后，承包方需对于移植的树木数量、规格及种植地点编制清单，作为工程竣工验收申请附件。

2、养护期从种植至指定区域并验收合格后开始计算。养护期结束，承包方需填写对于养护期结束后的移植树木数量、规格及种植地点编制清单，作为工程养护结束验收申请附件。双方在竣工验收前依据清单内容现场核实，双方签字盖章确认无误后方可进行工程养护结束验收。

3、所种苗木1年养护期间内，承包方应按养护等级二级标准进行养护，养护期自工程竣工验收合格且移交发包人之日起计算。养护期内要做好施工区域内死亡苗木的补缺、除草、浇水、治虫、修剪、施肥、保洁等日常管护工作等所有费用均由承包人在合同价中考虑，发包人不再另行支付其费用，结算时一律不作调整。 补植养护期自补植之日起计算，小规格苗木死亡后须及时补植或在第一个适宜季节补植到位，否则，延长一个年生长周期后验收，补植苗木规格与本项目谈判时规格相同。

四、发包方责任

及时按相关合同条款支付工程款。

五、承包方责任

1、配备足够施工机具和施工人员，抓住植树季节，尽早将苗木移植到位，以减少季节对苗木成活的影响。

2、根据移植内容，做好树木移植和养护工作，做到保成活率100%。

3、承包方施工时，应遵守工程建设安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，做好安全保卫工作，如苗木移植中发生安全意外，一律由承包方负责处理，并承担一切经济、法律责任。

4、施工所需机械设备、工具等均由承包方负责。

5、承包方施工人员、车辆未经发包方同意不得擅自进入发包方区域，遵守发包方各项治安、消防、交通、保卫等规章制度，发包方发现承包方违反相关规定，发包方有权按1000.00元/人•次计取违约金，从工程款中直接扣除。

6、承包方已在参加谈判响应时对场地、土质等实际情况进行现场勘察，并根据现场实际情况充分考虑各种困难（包括人为破坏、病虫等），合同价中已包含场地现状至竣工验收合格及养护期内所需要的所有费用，结算时不得因场地原因提出额外增加费用的要求。同时，承包方须自行考虑“实际种植季节”，结算时不得因季节增加费用和影响成活率。

7、乙方若未按照规定工期完成迁移工作，每逾期一天支付违约金1000元。

8. 未尽事宜，双方协商解决。

七、结算条款：

1、固定总价合同。

工程量清单中未列明或项目特征描述不全或施工图未注明施工方法的项目，但承包方为满足发包人、相关规范的要求而必须完成的工作，承包方在报价时已按照自身施工经验、施工图纸及相应规范做法自行组价，工程结算时发包方不为此类项目另外支付费用。

2、人工工资、材料价格、苗木价格涨跌均不予调整。

3、本工程的水源、电源根据发包方指定地点接入，接入费用由承包方自行承担，水、电费用按定额扣除。

4、养护期满时，发现有苗木死亡的情形，则综合单价在结算时按下列原则进行扣减：（1）如为新栽苗木，则以该苗木的投标综合单价和控制综合单价相比，取高值进行扣减；（2）如为移植，则以养护期满当月近期的苗木信息价为依据进行扣减，若苗木信息价中无此苗木，则按市场价确定。

六、争议和裁决：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、谈判文件的“第三部分 项目需求”等内容是本合同的重要组成部分。

八、本合同一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份。本合同自承包方缴纳履约保证金及发、承包双方签字盖章后生效。

发包方名称：（公章或合同章）：            承包方名称：（公章或合同章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：         法定代表人或委托代理人（签字）：

住所：                                  住所

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

电子邮箱：                              电子邮箱：

日期：2025年  月  日

附件1

安全生产协议书

甲  方:

乙  方:

为全面履行甲乙双方签订的内部承包协议，进一步明确施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全与健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）及其他相关法律法规，签订本协议。

本协议为                        的附件，与其具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、乙方应严格遵守安全生产法律法规和规定，认真执行各项安全技术标准。

二、乙方责任人应定期召开班组安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产制度，严格执行持证上岗的规定，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方；组成调查小组，查清原因，确定责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对责任者的处理意见。乙方承担事故责任和所有事故处理费用，从乙方工程款中扣除。

六、乙方对承包施工范围内的施工安全负有全部责任。具体内容如下：

1、负责配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如因乙方原因发生安全事故，由乙方负责。

2、负责施工人员的安全教育和安全管理。组织施工人员进场前学习有关安全生产法律法规，教育施工人员遵守甲方安全管理制度，做到预防为主；负责向施工人员进行各种机械安全操作规程的培训和安全技术交底，严禁新工人未培训进行操作；负责班前安全教育和工种变换的安全教育，同时有针对性地进行安全技术交底。

3、负责制定安全目标责任、安全管理规章制度，并报甲方备案。

4、负责组织实施合同范围内的安全施工方案和安全技术措施。

5、负责对所属施工人员登记造册，进行安全教育，并向甲方提供施工人员花名册。未经“三级安全教育”并考核合格的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和残疾人。施工人员按规定持证上岗。

6、负责施工作业过程中的安全检查管理，发现隐患及时报告并整改。

7、负责对劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。

8、负责做好消防工作，施工现场生活区与施工区分离，并符合消防规范要求及防火有关规定；施工现场配备消防器材和消防水源，并派专人负责。在容易发生火灾的区域动火时，必须履行批准手续。储存使用易燃易爆器材时，应采取相应的消防安全措施。

9、负责教育职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因违章指挥、违反劳动纪律、违反操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

10、在甲方组织的安全检查中，如乙方人员出现“三违”现象，甲方人员有权及时制止，并留存摄影资料备查，同时给予乙方罚款，再由乙方处罚工人。

11、负责教育监督施工人员遵纪守法，妥善处理解决施工人员之间的纠纷。职工之间赌博、打架造成社会影响的，给予乙方200元/起的罚款；发生群殴事件，不论何种原因，给予乙方1000元/起的罚款。发生失窃案件立即报公安机关处理。

七、本协议与                           同时生效与终止。

甲方（项目使用单位公章或合同章）           甲方（集中建设实施单位公章或合同章）

法定代表人或其授权委托人：             法定代表人或其授权委托人：

（签字）                               （签字）

乙方（公章或合同章）

法定代表人或其授权委托人：

（签字）

签订日期 ：     年   月   日

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、报价响应文件两部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求分别制作、密封响应的材料。

- （一）资格审查文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）

1、供应商必须提供有效的营业执照复印件或扫描件。

2、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明（格式见附件）；

非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式见附件）。

3、供应商须提供《供应商信用承诺书》（格式见附件）。

4、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式见附件）。

5、供应商拟派项目负责人必须具备园林专业中级及以上职称。

注： 园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

须同时提供以下材料原件的复印件或扫描件：拟派项目负责人的职称证书（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供园林绿化及相关专业职称评定或毕业证书的相关证明）、学历证书或工程竣工资料。

6、拟派项目负责人须为供应商正式人员，须提供拟派项目负责人与供应商双方签订的有效劳动合同书原件的复印件或扫描件。

7、供应商承担过类似工程；自2022年1月1日（时间以工程竣工验收证明为准）以来，供应商承担过苗木迁移或苗木移植工程业绩。

①业绩证明须同时提供中标（或成交）通知书(直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、施工合同、竣工验收证明，三项证明材料缺一不可，否则不予认可。

②竣工验收证明是指由建设单位组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录等验收文件，竣工验收证明须同时由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可，否则不予认可。

③时间以“竣工验收证明”上注明的竣工验收日期为准。

④如上述业绩证明材料未能体现相应要求，须提供经建设单位加盖公章的书面证明材料，否则不予认可。

8、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）

9、其他需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料均需加盖单位公章，要求提供原件查验的，因携带原件不全而由此引起的后果由供应商自负。

- （二）报价响应文件（单独装订密封）

1、报价总表（格式见附件）；

2、谈判响应详细报价表，自行编制，须至少包括：【编制说明】、【投标报价汇总表】、【已标价的工程量清单】、【工程量清单单价分析表】等；

3、商务部分正负偏离表（格式见附件）；

4、技术部分正负偏离表（格式见附件）。

附件：

- （封面）

南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程

竞争性谈判响应文件

对应竞争性谈判响应文件，相应填写：资格审查文件

价格响应文件

供应商：供应商全称

二〇二五年  月  日

法定代表人身份证明

南通市公安局：

（先生／女士）现任我单位　　　　 　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（公章）：

日期：  年   月   日

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

授权委托书

（如委托代理人参加谈判，须出示此证明）

南通市公安局：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的竞争性谈判响应活动。委托代理人在开标、评审谈判活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

委托代理人身份证号：

委托代理人签字：

供应商（公章）：

日期：  年   月   日

委托代理人身份证（正、反面）复印件或扫描件

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受有关行政监督部门及相关部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受有关行政监督部门及相关部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（盖章）：

- 日期：  年  月  日

- 符合规定条件的声明函

我单位参加南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程的谈判活动。针对竞争性谈判文件规定做出如下声明：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注1.供应商在参加本次采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加本次采购活动。2.“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：  年  月  日

- 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市公安局的南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。具体情况如下：

南通市公安局原监管支队地块苗木迁移，属于 建筑业 ；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 ，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

注：（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购【2022】23号），本次响应供应商符合工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“建筑业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“建筑业”类中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（2）本项目享受中小企业扶持政策的响应供应商一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购单位的通知，在2个工作日内提供供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。

（3）若响应供应商提供的 “中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；响应供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

（4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市公安局的南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如为空白，视为无偏离。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的如何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如为空白，视为无偏离。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3. 供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的如何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

- 报价总表（格式表）

| 项目名称 | 南通市公安局原监管支队地块苗木迁移工程 |
| --- | --- |
| 首次报价 | 人民币大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 人民币小写¥： 元 |
| 2次（最终)报价 谈判现场填写 | 人民币大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 人民币小写¥： 元 |
| 其他 | 完全接受并响应本项目谈判文件的要求。 |

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

（2）响应文件密封提交时只需填写首次报价，2次（最终）报价将在谈判现场填写。

（3）供应商的最终报价不得高于自已首次报价，否则视为无效响应。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：              邮编：

联系人：            联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                    包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### ……全文结束……