南通市公安局通信铁塔拆除项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通市公安局

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 磋商程序和内容

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 南通市公安局通信铁塔拆除项目的潜在供应商应在南通市公安局网上获取采购文件，并于2025年04月01日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：GAJ-HXTD-20250410001

2、项目名称：南通市公安局通信铁塔拆除项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：176000元。

5、最高限价：176000元（超过最高限价的为无效报价）。

6、采购需求：南通市公安局主大楼1号楼楼顶上的微波通信铁塔于2001年建成，主大楼高度55米，楼顶铁塔高度50米，为四角塔，到目前已使用24年。随着通信技术的发展，当前市区350兆电台信号覆盖已较为完善，无继续使用的必要。因此计划将楼顶铁塔拆除。

7、工期要求：从进场到完成施工撤场总计三天（楼顶防水施工工期另计，但不超过五天）。施工方完成拆除前安全防护准备、铁塔拆除、拆除件吊装、拆除件运输至南通市公安局指定地点（南通市崇川区越江路72号公安局老车管所内仓库）。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购。本项目所有服务须全部由符合政策要求的中小企业承接。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 “建筑业”。

注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。

（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有有效的营业执照及税务登记证，或者是三证合一的营业执照；且有能力提供本次采购项目所要求的内容和服务。

（2）供应商须具备钢结构工程专业承包三级或以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证。

（3）供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证）。提供供应商与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2025年01月以来任意1个月的养老保险缴费记录；（① 劳动合同书扫描件并加盖公章 ②社会保险缴费清单扫描件并加盖公章）。

（4）法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证扫描件。

4、供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、参加报价的供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

三、获取采购文件

1、获取时间：自本公告发布之日起至2025年04月01日09时30分。

2、地点：凡有意参加竞谈活动者，请于公告发布至磋商活动开始前于“南通市公安局”官网直接下载采购文件。

3、方式：自行下载。

四、响应文件递交的截止时间

1、截止时间：2025年04月01日09时30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、地点：南通市公安局群众接待室（2）（南通市青年中路199号） ，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年04月01日09时30分（北京时间）

地点：南通市公安局群众接待室（2）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：无。

2、项目磋商活动模式：本项目采用不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过QQ群参加磋商。

3、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：南通市公安局

地 址：南通市青年中路99号

联系人：陈海卫

联系电话：13390963609

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际2508室

联系人：董安国

联系电话：18912299056

邮 箱：812298892@qq.com

# 第二章 供应商须知

一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人、采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以江苏省政府采购网发布的信息为准。

3、采购人、采购代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

5、除非采购人、采购代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、本项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商磋商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的编制及装订

1、响应文件由①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件共三部分组成。

2、供应商按磋商文件要求编写响应文件，并在签字、盖章后进行扫描，并以PDF的文件格式在加密后一并发送至指定邮箱。采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。供应商须自行承担电子响应文件不清晰或不完整等相关责任。

3、响应文件均需采用A4版面（图纸等除外）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字（或盖章）并加盖公章。

4、响应文件的“资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”分别以不同文件夹保存，文件夹名称为“资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”。

特别提示：“商务报价响应文件”的报价不得出现在“资格审查文件”和“技术响应文件”之中，否则作无效响应处理。

5、响应文件应按照磋商文件所规定的内容和顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

五、响应文件的份数和签署

1、供应商在磋商时无须准备纸质响应文件，但在领取成交通知书时，须提供与磋商电子版完全一致的纸质响应文件，供采购单位存档。纸质响应文件壹式叁份，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件须按磋商文件要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖供应商公章。

六、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的报价出现前后不一致的，将按照以下规定修正：

3.1开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价表)的总价为准，并修改单价;

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

4、本工程采用固定总价报价的方式，由各供应商结合磋商文件、现场现状及相关资料等包括的全部内容，根据国家、地方规范和标准、各种文件规定、质监部门要求执行的而磋商文件中未明确的施工内容，以及为按磋商文件所确定的工期、质量、安全要求完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械、设备、材料、存贮、运输（含二次搬运费）、劳务、安装、调试、测试、脚手架搭设使用、各工种间的协调配合工作、缺陷修补、维护、培训、售后服务、规费、措施费、管理、利润、税金、清洗、防水、管道清理、验收、安全措施、技术措施、设备（材料）档案、工程档案、工程定位、复测、点交、场地清理费用、垃圾清理外运费、环境保护费、测试费用、设置防撞设施、安全生产、文明施工、成品保护费等，在磋商报价时必须综合到相关子目中进行报价等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。一旦成交，除本磋商文件约定的可调整事项外，其余均不调整。

5、本工程所有工程内容，一次性包定，竣工结算时不作任何调整。拆除范围和内容由承包人和发包人在进场交底前书面确认，承包人自行拆除或破坏（损坏）的，由承包人自行承担责任。

6、供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。

7、本次磋商项目的报价采用两轮报价，首次报价不得超过或等于项目预算金额。除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价，并作无效报价处理。最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

8、成交供应商的报价包含了采购单位现有场地条件下，整个工程施工完成，并验收合格且交付前的所有费用，成交后须按图纸、相关规范及采购单位要求进行施工。

- 9、各供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

10、请各供应商充分考虑周边场地情况，不得以任何要求增加费用，各供应商应提前踏勘现场，自行考虑交通、材料堆放等困难产生的费用，结算时不作调整。

11、本项目竞争性磋商的最终总报价作为成交价。

12、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

13、其他报价要求详见项目需求和清单。

七、联合体参与磋商

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

八、磋商保证金

无

九、响应文件及磋商费用

1、本项目采购代理费（按发改价格【2011】534号的标准*50%计算，但最低为2000.00元）由成交供应商承担，请参加磋商的供应商在成本中自行考虑。上述费用领取成交通知书前，向代理公司一次性缴清。

- 2、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 3、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

十、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同价的5%，供应商可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交供应商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交供应商需在成交通知书发出之日起的30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

一、工程概况

南通市公安局主大楼1号楼楼顶上的微波通信铁塔于2001年建成，主大楼高度55米，楼顶铁塔高度50米，为四角塔，到目前已使用24年。随着通信技术的发展，当前市区350兆电台信号覆盖已较为完善，无继续使用的必要。因此计划将楼顶铁塔拆除。报价应包括磋商文件所确定的磋商范围内相关资料的全部内容，供应商报价时应充分考虑施工期间的政策性风险和人工、材料、机械的市场风险。

二、工期要求

从进场到完成施工撤场总计三天（楼顶防水施工工期另计，但不超过五天）。施工方完成拆除前安全防护准备、铁塔拆除、拆除件吊装、拆除件运输至南通市公安局指定地点（南通市公安局老车管所内仓库）。

三、响应报价要求

1、响应报价应包括磋商文件所确定的招标范围内全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2、在投标之前，如有疑问，投标供应商须在规定的时间内以书面或邮件形式提出。如果没有提出，视为投标供应商已经明白本次招标涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各投标供应商在投标报价内自行考虑。

3、投标报价方式：本工程采用固定总价报价。

4、投标供应商自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。在本项目磋商公告发布后，南通市公安局统一安排时间组织投标单位完成现场勘点，届时提供原铁塔建设资料一份。具体联系人：陈海卫，联系电话：13390963609。

5、施工过程中涉及到所有损坏成交人必须修复，此部分费用投标人需综合考虑在报价内，结算时费用不再增加。

四、施工要求：

1、施工方确保铁塔拆除过程中，大楼顶部中央空调外机等所有其他设备要加以遮挡并确保拆除期间不损坏设备并保障设备的完好无损。

2、在施工过程中，施工方做好必要防护，避免因为切割铁塔用电等安全事件的发生。

3、由于南通市公安局主大楼为正常办公大楼，为保证人员及大楼安全，施工方必须采取必要的安全防护设施，避免高空落物造成人员和大楼设备损坏。

4、在施工过程中，施工方做好必要防护，避免因为切割铁塔造成火灾等安全事件的发生。

5、在拆除件调运过程中施工方必须做好防护措施，避免出现南通市公安局现有硬化地面损坏的现象。

6、在拆除件运送至指定地点（南通市公安局老车管所内仓库）过程中，确保运输及吊装安全。

7、施工期间任何由于施工造成的安全和人员、设备损坏，由中标人赔偿，南通市公安局不增加任何费用，投标人须在投标文件中做出书面承诺。

七、其他要求

1、收到采购人开工指令之日起3日历天内必须开工，开工前置条件：

（1）签订合同；

（2）施工单位项目负责人到岗到位；

2、履约担保：金额为合同价的5%，成交供应商合同签订前支付给采购单位，否则采购人有权拒签合同；

3、承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

4、工程进度款支付：项目竣工验收合格后付至合同价80%，审计结束后付至审计金额的97％，质保期结束（自竣工验收合格之日起两年）结清余款。

# 第四章 评审方法和程序

一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商活动会。

二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商文件能够详细列明采购货物的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购货物的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞价。对被认定为低于成本报价磋商竞价的报价做无效报价，按无效响应处理。

三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

7、推荐成交候选人的特殊情况处理：

（1）评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（2）评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

四、综合评分评审标准

（一）商务技术分：（70分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（70） | 施工方案 | 投标人需提供铁塔拆除详细方案描述，方案完整，叙述清晰。方案中应至少包含：设备保护方案、铁塔切割方案、现场保护方案、用电方案、防火方案、拆除件运输方案、人身安全方案等要求；（详见项目需求）。评委对每项方案逐个评分，方案合理，科学全面，操作性强得4分；方案简单，操作性不强，得2分；不提供不得分。 | 28 |
|  | 人员配置 | 投标人需提供拟投入人员基本情况（包含身份证、联系电话等）（以便于项目方进行人员审核）。 配备项目经理1人（具备项目经理证、安全员C证），证件齐全的得2.5分，分项最高得2.5分； 配备施工人员最少5人，其中至少含安全员1名（具备安全员C证）、登高人员3名、特种作业人员需提供特种作业操作证（高空作业），特种车辆驾驶证1名，以上人员不得重复。 施工人员配备齐全的每人得1.5分，分项最高得7.5分； 施工人员缺少的按每提供1名得1分，分项最高得4分。 项目经理加施工人员的技术得分，整体最高得10分。 须提供上述人员有效的证书复印件（达到复审日期的需提供复审页或复审记录）、劳动合同复印件，本项人员所获得证书不可兼得，一人获得多张证书以第一份证书为准计算一次，不提供或提供不完整或提供不符合要求视作未提供，同一人拥有多张证书计算一次。 | 10 |
|  | 安全生产和文明施工措施 | 投标人需根据本项目情况制定详细的安全生产和文明施工措施，包括但不限于1.安全生产制度、2.组织架构、3.管理办法、4.对现场地面及楼顶设备的保护措施、5.应急预案（含生产事故处置方案）、6.地面和楼顶的修复及防水处理等方面内容；评委根据投标人制定的安全生产和文明施工措施进行综合评分，评委对每项方案逐个评分，方案合理，科学全面，操作性强得3分；方案简单，操作性不强，得1.5分；不提供措施不得分。 投标人需在施工前与项目方签订安全事故协议书。（投标时出具承诺函） | 18 |
|  | 售后服务 | 提供售后服务方案，评委对方案进行评分，方案合理，科学全面，操作性强得3分；方案简单，操作性不强，得1.5分；不提供方案不得分 | 3 |
|  | 工程质量 | 铁塔拆除后，须进行地面和楼面修复与防水处理，投标时出具承诺函。对提供承诺函的得3分；不提供不得分。 | 3 |
|  | 业绩 | 2022年1月1日至投标文件递交截止日前，对类似铁塔拆除项目业绩合同进行评分：每提供一份类似铁塔拆除合同加1分，整体最高得8分。（合同复印件需加盖投标人公章） | 8 |

注：（1）评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（2）供应商须对上述所有材料的真实性负责；若供应商提供虚假材料，一经发现立即取消磋商资格或成交资格。

（二）报价分：（30分）

1、本次项目最高限价：176000元，超过限价作无效响应处理。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

五、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按规定要求签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目最高限价的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况；

12、未按要求提供样品的（如有）。

六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、供应商的报价均超出了最高限价，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。

七、出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

八、成交通知

成交结果在南通市公安局网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年    月    日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                 采购项目（采购编号：          ）的采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、主要工作内容：

1、甲方招标时提供的竞争性磋商文件所包含的施工内容。

2、项目地点：南通市公安局。

二、工期要求：从进场到完成施工撤场总计三天（楼顶防水施工工期另计，但不超过五天）。乙方完成拆除前安全防护准备、铁塔拆除、拆除件吊装、拆除件运输至南通市公安局指定地点（南通市公安局老车管所内仓库）。

三、合同金额：

合同总价：人民币（大写）         （￥：             元 ）。

四、双方权利义务：

（一）甲方：

1、甲方负责为乙方施工提供施工场地及临时用水、用电等设施；具体由乙方实施，水费、电费亦由乙方承担。

2、甲方对施工现场安全生产、材料质量、施工进度、工程验收有监督与管理权；

3、甲方有权为乙方办理工程签证、工程量审核、决算初审、工程款拨付等手续。

4、施工现场设甲方代表，代表甲方行使甲方的权力，乙方须服从甲方代表的管理。

（二）乙方：

1、乙方现场项目经理为     ，乙方必须服从甲方统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方施工现场各项管理规定，做到安全生产、文明施工；

2、乙方必须确保施工现场人员的技术素质，特殊工种必须持证上岗。未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍及人员；

3、乙方需按照磋商文件中的相关要求进行施工，主要材料进场必须及时报验。报验材料需提供样品，并附同批次质量检测报告。甲方有权对进场材料进行抽检，经检测不合格的材料严禁使用；

4、乙方施工时遇到未知管道线路对施工造成影响的必须及时通知甲方，不可擅自处理；

5、工程竣工验收并交付使用前，乙方应做好施工现场成品保护及周边环境保护，及时清运建筑垃圾；

6、其他未尽事宜详见竞争性磋商文件；

7、乙方必须严格遵守本协议工期约定，工期每延误一天，乙方向甲方交纳工期违约金3000元。

8、乙方现场施工必须服从甲方代表的监督和管理，施工过程中发生与项目有关的问题应及时向甲方代表汇报，甲方代表发出的整改指令乙方必须响应，并完成到位，否则不得进行后续施工。施工过程中若因乙方违反施工相关安全规定造成人员受伤或财产受损的，责任由乙方承担。

五、工程变更：

本工程项目发生变更，则必须有甲方出具的纸质变更通知方才可实施，并且以甲方出具的加盖甲方公章的签证单为工程量依据。

在施工过程当中如遇工程项目、工程量发生变更时，需有甲方基建管理部门出具的工程量变更通知单，方可实施改造，根据变更通知单内容填写工程量签证单，并以此为决算依据，其他任何个人及部门提出的变更通知，不予实施，否则发生的一切费用及其他责任由乙方自行承担。

- 六、 价格调整

1、市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否

七、合同价格形式

总价合同。

八、工程合同款支付

1、关于付款周期的约定：

项目竣工验收合格后付至合同价80%，审计结束后付至审计金额的97％，质保期结束（自竣工验收合格之日起两年）结清余款。

每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。付款基数为合同价扣除暂列金额的金额。

2、其他：

履约保证金，待工程按合同规定完成后，无息返还。

3、进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。

九、工程竣工验收条件：

1、完成竞争性磋商文件及合同规定的所有施工内容；

2、所有过程验收及材料验收资料已齐备；

3、所有工程量变更单及工程量签证单已签署完毕；

4、已通过甲方对工程项目进行的初步验收；

5、已提交工程验收申请书。

十、本工程施工过程中，乙方必须遵守《南通市建设工程项目廉政责任书》的有关内容，不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等，不得以任何理由为甲方组织有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

十一、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本合同经双方法定代表人（或委托人）签字、加盖公章或合同章后生效。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方法定代表                       乙方法定代表（签字）

或委托代理人（签字）：	或委托代理人（签字）：

二0二三年   月  日               二0二三年    月   日

- 第六章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出15日内须按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式四份，采购单位贰份、供应商贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行采购人财务直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见采购文件第五章。

八、以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑提出和处理

格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式自拟），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人相关监督管理部门投诉。

# 第八章 响应文件组成及格式

一、资格审查文件：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证扫描件；

3、有效的营业执照扫描件；

4、提供钢结构工程专业承包三级或以上资质及有效的安全生产许可证。（提供资质证书及许可证书扫描件并加盖公章）

5、供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证）。提供资格证书扫描件及供应商与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2025年01月以来任意1个月的养老保险缴费记录；（① 劳动合同书扫描件并加盖公章 ②社会保险缴费清单扫描件并加盖公章）

6、中小企业声明函（格式见附件）；

7、供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术响应文件（单独密封）：

1、磋商文件中评分标准中商务、技术（施工组织设计）评审细则所涉及的事项需提供的所有资料；

2、磋商文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评标办法商务评审细则中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、报价响应文件

1、磋商响应函（格式参见第八章）；

2、分项报价表；

3、供应商认为其它需要提交的材料；

附件1

供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年   月   日

注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章

附件3

授权委托书

（授权委托人参加磋商，须出示此证明）

：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称）项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：授权代表（亦称：委托代理人)情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证扫描件

（粘贴此处）

被授权人身份证扫描件

（粘贴此处）

- 附件4

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）原件密封在“资格审查响应文件”包内提供。未提供则资格审查不通过。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件5

磋商响应函（首轮报价）

南通市公安局：

依据贵单位               （采购项目名称)项目竞争性磋商文件的要求，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部工作内容，我方的投标报价为人民币        元（小写¥：          元 ），工期        。

2.我方已经详细阅读了全部竞争性磋商文件，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供采购单位在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.我方愿意按磋商文件的规定交纳投标保证金，并同意供应商须知中关于没收投标保证金的规定。

7.一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

二○二三年      月     日

附件6

磋商响应函（最终报价）（磋商现场发送盖章扫描件）

南通市公安局：

依据贵单位               （采购项目名称)项目竞争性磋商文件的要求，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部工作内容，我方的投标报价为人民币        元（小写¥：          元 ），工期        。

2.我方已经详细阅读了全部竞争性磋商文件，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供采购单位在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.我方愿意按磋商文件的规定交纳投标保证金，并同意供应商须知中关于没收投标保证金的规定。

7.一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

二○二三年      月     日

附件7

分项报价表